## Slide 1: Escape The Maze
Team 24: Julia Heizmann, Sabrina Pioch, Mirco Rombach, Fabian Mündel, Felix Mertsch
Notes: Beginn: Sabrina

## Slide 2: Agenda
Findungsphase
Planung
Realisierung
Koordination
Abschluss
Fazit
7. Umsetzung
Notes: Sabrina

## Slide 3: Findungsphase
Brainstorming mit Abstimmung
Erste Ideen zur Umsetzung
Verteilung der Informationsbeschaffung
Absprache mit dem Dozenten
Notes: Sabrina

## Slide 4: Planung
Projektskizze ausfüllen
1
Arbeits-verteilung
festlegen
2
Informations-beschaffung
3
Absprachen in regelmäßigen Abständen
4
Notes: Sabrina
Projektskizze: Was man braucht, was es können muss

## Slide 5: Realisierung
Prioritätssetzung
Main Programm
Features
Programmversuche
Entwicklung des Spieles
Notes: Sabrina
Prioritätssetzung: auf große Themen beschränkt -> später zusätzliche Aufteilung in die Prioritäten (das Spiel läuft) und Feinheiten des Programmes (Desktop Aufruf, Hintergründe,…)
Programmversuche: nach Informationsbeschaffung in Planung wurden erste Versuche gewagt, durchgängige Informationsbeschaffung
Entwicklung des Spieles: Am Anfang kleines Hauptprogramm, daran wurde der Rest erstellt

## Slide 6: Koordination
Teamleiter: Mirco
Austausch in verschiedenen 2er Gruppen
Hochladen der Programmbau-steine in GitHub
Notes: Julia
Teamleiter Mirco: breit gefächertes Wissen, Führungsqualitäten (mal in Arsch treten)
Austausch: jeder hat mit jedem Zusammengearbeitet -> gute Kommunikation innerhalb der Gruppe, verschiedener Austausch von verschiedenen Inputs

## Slide 7: Abschluss
Zusammenführen der einzelnen Programmteile
Feinschliff
Dokumentation
Notes: Julia
Feinschliff: Variablen anpassen, Hintergrundbild, Schrift, Abstimmung der einzelnen Elemente aufeinander, Benutzerfreundlich?
Dokumentation: Dokumentation, Benutzerhandbuch von Quellcode

## Slide 8: Fazit:
Arbeitsverteilung
Prioritätssetzung
Variablen
Zusammenführung
Notes: Julia
Allgemein Viel Neues gelernt, vor allem graphische Oberfläche und Spielprogrammierung
Arbeitsverteilung: schwierig, viele zusammen gearbeitet, zusammen Themen erarbeitet und ausgearbeitet
Prioritätssetzung: hat sich im Laufe des Programmierens verändert
Variable: vor Beginn hätte man es festlegen sollen, z.B. als Tabelle
Zusammenführung: Schwierig die verschiedenen Bausteine zusammen zu fügen, da manchmal verschiedene Variablen verwendet wurde oder das man nicht auf Anhieb die Programmierweise des anderen verstanden hat, deswegen musste man immer zusammen/ eng miteinander arbeiten

## Slide 9: Installation des Spiels
Verknüpfung erstellen
Synchronisation über Cloud
Installationsanleitung erstellen
Notes: Felix

## Slide 10: Escape The Maze
Das Programm
Notes: Fabian

## Slide 11: Escape The Maze
Das Spiel
Notes: Mirco